PAQUETE DE EJECUCIÓN

Frecuencia Global — Sprint 1 Remaining Assets Pack

Documento complementario al Core Visual System v1. Cierra los activos pendientes del Sprint 1: banners, overlay, foto de perfil, highlights y plantillas faltantes por serie.

| Objetivo | Dejar especificados los activos restantes con medidas, layout, copy, reglas visuales, nomenclatura y orden de implementación. |
| --- | --- |
| Uso | Referencia de producción para montar manualmente el sistema en Canva sin reinterpretar la marca. |
| Fecha | 25 de marzo de 2026 |

Alcance: especificación. El montaje nativo dentro de Canva sigue siendo manual.

SECCIÓN 1

Mapa de ejecución y matriz de formatos

Estos son los activos pendientes con prioridad, plataforma principal y tamaño de trabajo recomendado. Las medidas oficiales verificables se usan cuando la plataforma las publica; cuando no, se propone un canvas de trabajo coherente con el formato requerido.

| Activo | Prioridad | Plataforma | Canvas / export | Nombre sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Banner YouTube | Alta | YouTube | 2560 × 1440 px | FG_Banner_YouTube_v1 |
| Banner X | Alta | X | 1500 × 500 px | FG_Banner_X_v1 |
| Overlay video | Alta | TikTok / Reels | 1080 × 1920 px | FG_Overlay_Video_v1 |
| Foto de perfil | Alta | Multi-plataforma | Master 800 × 800 px | FG_Avatar_Master_v1 |
| Highlights IG | Media | Instagram | 1080 × 1920 base / 1080 × 1080 cover | FG_Highlight_[Nombre]_v1 |
| Template Geopolitik Drop | Alta | Feed / cover | 1080 × 1350 px / 1080 × 1920 px | FG_Template_GeopolitikDrop_v1 |
| Template Bass & Borders | Alta | Feed / cover | 1080 × 1350 px / 1080 × 1920 px | FG_Template_BassBorders_v1 |

Medidas oficiales verificadas: YouTube banner 2560 × 1440 px con safe area de 1235 × 338 px; X header 1500 × 500 px. Para overlay vertical se usa 1080 × 1920 px como canvas de trabajo sobre el formato vertical 9:16.

Reglas transversales de construcción

Mantener predominio de fondo oscuro; los acentos nunca deben convertirse en fondo dominante.

Cian estructural siempre presente en forma de línea, contorno, nodo, corchete o barra.

Máximo dos colores de acento por pieza: cian + color del pilar.

Glow casi imperceptible o ausente; nada de look rave, flyer o póster de evento.

Titular en display; subtítulos, metadata y cuerpo en tipografía secundaria.

Todo activo debe existir en versión light-safe y dark-safe cuando aplique sobre fotografía.

SECCIÓN 2

Especificación exacta de activos pendientes

Los siguientes bloques ya están redactados como instrucciones de montaje. No requieren reinterpretación conceptual. Solo diseño y producción.

2.1 Banner YouTube

| Color dominante Base oscura + cian estructural | Canvas recomendado 2560 × 1440 px. Safe area crítica: 1235 × 338 px al centro. | Objetivo Presentar la marca con máxima limpieza y asegurar legibilidad dentro del safe area publicado por YouTube. |
| --- | --- | --- |
| Exportación FG_Banner_YouTube_v1.png / FG_Banner_YouTube_v1_editable | Regla clave Todo texto y logo crítico debe vivir únicamente dentro de la safe area central. | Chequeo rápido Exportar PNG de alta calidad y conservar editable maestro por si hay recortes distintos en TV, móvil o desktop. |

Layout exacto

Fondo oscuro sólido o con grid extremadamente sutil; nada de textura pesada.

Centro exacto: wordmark principal FRECUENCIA GLOBAL dentro de la safe area.

Debajo del wordmark: descriptor corto en una línea, nunca en dos.

Extremos laterales: microseñales del sistema sin texto crítico.

Evitar cualquier elemento importante fuera de la safe area central.

Copy base

Titular: FRECUENCIA GLOBAL

Descriptor principal: Geopolítica y actualidad internacional

Descriptor alterno 1: Contexto global, conflicto y poder

Descriptor alterno 2: Política exterior, seguridad y cultura internacional

Microetiquetas opcionales: ANÁLISIS · NEWS · POLICY · MAPAS

Reglas de control

No usar sombras, marcos gruesos ni composición demasiado alta; YouTube recorta distinto según dispositivo.

Descriptor máximo de 42 caracteres visibles a primera vista.

Nada de fotografías complejas en esta primera versión; priorizar sistema y claridad.

2.2 Banner X

| Color dominante Base oscura + cian + un solo acento del sistema | Canvas recomendado 1500 × 500 px. | Objetivo Resolver presencia de marca en un formato horizontal muy corto, rápido de leer y adaptable al avatar circular superpuesto. |
| --- | --- | --- |
| Exportación FG_Banner_X_v1.png / FG_Banner_X_v1_alt.png | Regla clave La zona izquierda baja debe permanecer visualmente sacrificable por el avatar. | Chequeo rápido Exportar una versión con más aire del lado izquierdo y otra con el texto totalmente corrido a la derecha. |

Layout exacto

Reservar el cuadrante inferior izquierdo para la superposición del avatar; no colocar texto importante ahí.

Ubicar wordmark a la derecha o centro-derecha para evitar el tapado por foto de perfil.

Acompañar con descriptor corto y una línea estructural cian a todo lo ancho.

Usar solo un gesto del sistema: grid leve, brackets o nodo; no más de uno.

Copy base

Titular: FRECUENCIA GLOBAL

Descriptor principal: Geopolítica y actualidad internacional

Descriptor alterno: Contexto global para lectura rápida

Versión mínima: FRECUENCIA GLOBAL

Reglas de control

Nada de bloques largos; X se recorre y se recorta diferente entre web y móvil.

No usar más de una línea secundaria.

Si se usa grid, debe ser casi invisible.

2.3 Overlay TikTok / Reels

| Color dominante Base transparente + cian estructural | Canvas recomendado 1080 × 1920 px maestro. Formato vertical 9:16. | Objetivo Normalizar la capa gráfica sobre video corto sin competir con subtítulos, captions ni UI nativa. |
| --- | --- | --- |
| Exportación FG_Overlay_Video_Min_v1.png / FG_Overlay_Video_Full_v1.png | Regla clave Mantener áreas seguras amplias; la UI de TikTok y Reels puede tapar esquinas y franja inferior. | Chequeo rápido Guardar overlay full como PNG transparente y overlay editable en su archivo fuente. |

Layout exacto

Colocar isotipo pequeño arriba izquierda o abajo izquierda; tamaño discreto, nunca protagonista.

Agregar label de serie arriba, alineado con una línea cian fina.

Definir una zona libre alta para usuario y una zona libre baja para captions y botones.

Diseñar dos variantes: mínima y full. La mínima solo lleva isotipo + label; la full añade tag final o barra.

No incrustar subtítulos en el overlay base; los subtítulos se añaden en edición para poder moverlos.

Copy base

Label fija: FRECUENCIA GLOBAL / GEOPOLITIK DROP / BASS & BORDERS / BEHIND THE POLICY

Tag final opcional: ANÁLISIS / BRIEF / CONTEXTO / NEWS

Subtítulos recomendados: Inter Bold o Manrope Bold, blanco con sombra negra dura

Notas de ejecución

Canvas de trabajo recomendado: 1080 × 1920 px por legibilidad y estándar de edición.

El formato oficial vertical publicado por TikTok es 9:16; la plataforma advierte usar safe zones según caption y addons.

Reglas de control

No usar elementos blancos o claros en exceso cerca de los íconos nativos.

El isotipo no debe pasar de una presencia ornamental; el contenido del video debe dominar.

La variante full no debe sumar más de tres elementos gráficos simultáneos.

2.4 Foto de perfil unificada

| Color dominante Cian sobre fondo oscuro | Canvas recomendado Master recomendado: 800 × 800 px. Entregar también 400 × 400 px y 98 × 98 px de prueba. | Objetivo Crear un avatar legible en tamaños pequeños, consistente entre YouTube, X, TikTok e Instagram. |
| --- | --- | --- |
| Exportación FG_Avatar_Master_v1.png / FG_Avatar_400_v1.png / FG_Avatar_Test_98_v1.png | Regla clave La imagen debe aguantar círculo, cuadrado y escalado pequeño sin perder lectura. | Chequeo rápido No usar magenta en la versión principal; reservarlo para activos internos o series específicas. |

Layout exacto

Usar solo isotipo o monograma FG + globo o nodo; evitar subtítulos y detalles finos.

Composición centralizada, con amplio margen interno para que el recorte circular no corte información.

Probar legibilidad en tamaños muy pequeños antes de aprobar la versión final.

Copy base

Versión A: isotipo globo o nodo

Versión B: monograma FG

Versión C: isotipo + FG simplificado, solo si sigue leyendo a 98 px

Reglas de control

Nada de texto largo, descriptor ni múltiples capas.

Entregar PNG con fondo oscuro y versión transparente solo si de verdad se necesita.

2.5 Highlights de Instagram

| Color dominante Fondo oscuro + un ícono central cian o color de pilar | Canvas recomendado Archivo maestro 1080 × 1920 px. Export recomendado cuadrado 1080 × 1080 px para cover. | Objetivo Resolver navegación rápida por series y tipos de contenido sin saturar la interfaz de Instagram. |
| --- | --- | --- |
| Exportación FG_Highlight_[Nombre]_v1.png | Regla clave Si se elige español o inglés, mantenerlo consistente en toda la colección. | Chequeo rápido Nada de composiciones complejas; los highlights viven a tamaño muy pequeño. |

Layout exacto

Usar fondo oscuro sólido común a toda la colección.

Centro: ícono del sistema, inicial o microseñal; nunca texto largo.

Aplicar una sola línea o contorno en color del pilar cuando el highlight represente una serie específica.

Mantener espesor y escala idénticos entre todos los covers.

Copy base

Colección recomendada: Noticias / Política / Mapas / Fronteras / Clips / Info

Alternativa corta: News / Policy / Maps / Borders / Clips / About

Reglas de control

No usar fotografías dentro del círculo de portada.

Entregar un set base neutro y, aparte, un set por serie si se decide etiquetar por pilar.

SECCIÓN 3

Plantillas maestras faltantes por serie

Estas dos plantillas completan la familia definida. Deben quedar listas en formato feed 1080 × 1350 px y adaptadas a cover vertical 1080 × 1920 px.

3.1 Template madre — Geopolitik Drop

| Color dominante Cian como color de serie | Canvas recomendado Feed 1080 × 1350 px. Adaptación vertical 1080 × 1920 px. | Objetivo Análisis de conflicto, tensión geopolítica o giro estratégico con tono intenso y directo. |
| --- | --- | --- |
| Exportación FG_Template_GeopolitikDrop_v1 / FG_Template_GeopolitikDrop_Cover_v1 | Regla clave La pieza debe sentirse editorial y urgente, no sensacionalista. | Chequeo rápido Usar cian como eje y permitir un segundo acento solo si la categoría lo justifica. |

Layout exacto

Cabecera superior con label GEOPOLITIK DROP y línea cian horizontal.

Headline dominante de una o dos líneas; debe ser lo primero que se lee.

Subheadline corto de contexto inmediato.

Bloque de imagen, mapa o retrato recortado con marco simple.

Barra de metadata con región, fecha y categoría.

Tag inferior o lateral de tensión clave: ESCALADA, DISPUTA, RIESGO o PRESIÓN.

Copy base

Label: GEOPOLITIK DROP

Headline demo: China eleva presión en el Mar del Sur

Subheadline demo: Nueva maniobra reaviva tensión marítima en Asia

Metadata demo: ASIA | 25 MAR 2026 | SEGURIDAD

Keyword demo: ESCALADA REGIONAL

Reglas de control

No saturar con flechas, mapas, glow ni números gigantes.

La fotografía puede ser monocromática o ligeramente desaturada para que el sistema mande.

Crear cuatro variantes: con foto dominante, con mapa, solo tipografía y reel cover.

3.2 Template madre — Bass & Borders

| Color dominante Magenta restringido + base oscura + cian de apoyo | Canvas recomendado Feed 1080 × 1350 px. Adaptación vertical 1080 × 1920 px. | Objetivo Cruce entre música electrónica, ciudades, escenas y lecturas culturales o políticas del territorio. |
| --- | --- | --- |
| Exportación FG_Template_BassBorders_v1 / FG_Template_BassBorders_Cover_v1 | Regla clave Evitar cualquier estética de flyer; no usar tipografías rave ni glow intenso. | Chequeo rápido El magenta nunca debe comerse la pieza completa; usarlo como señal, no como baño total. |

Layout exacto

Cabecera superior con label BASS & BORDERS; magenta solo en la etiqueta o un contorno puntual.

Headline editorial con enfoque cultural o territorial, no promocional.

Subheadline explicativo sobre ciudad, escena, frontera o fenómeno.

Imagen o collage controlado: artista, venue, mapa urbano o detalle de contexto.

Módulo corto de lectura: CIUDAD / ESCENA / CLAVE o equivalente.

Copy base

Label: BASS & BORDERS

Headline demo: Cómo una escena local redefine identidad urbana

Subheadline demo: La cultura bass también habla de territorio, circulación y comunidad

Módulos demo: CIUDAD / MONTERREY · ESCENA / BASS · CLAVE / IDENTIDAD

Reglas de control

Debe sentirse más cultural-editorial que geopolítica dura, pero seguir dentro del mismo sistema.

Crear cuatro variantes: portada editorial, ficha de escena, quote/stat y reel cover.

SECCIÓN 4

Orden de implementación recomendado

El objetivo es cerrar rápido los activos con mayor visibilidad pública antes de pasar a pruebas de piezas reales.

| Paso | Activo | Acción exacta | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Foto de perfil | Definir isotipo final y probar lectura a tamaño pequeño. | Avatar master + test 98 px |
| 2 | Banner YouTube | Montar versión centrada dentro de safe area. | PNG final + editable |
| 3 | Banner X | Montar versión desplazada a la derecha por superposición del avatar. | PNG final + alt |
| 4 | Overlay video | Cerrar variante mínima y full con áreas seguras limpias. | PNGs transparentes |
| 5 | Highlights | Exportar set base de seis covers. | Set completo |
| 6 | Geopolitik Drop | Construir template feed y cover vertical. | Editable + demo |
| 7 | Bass & Borders | Construir template feed y cover vertical. | Editable + demo |
| 8 | QA final | Probar una pieza real por formato antes de congelar Sprint 1. | Mini lote de prueba |

Checklist de aprobación antes de dar por cerrado el Sprint 1

Cada activo existe con nombre de archivo consistente y editable localizado en la carpeta correcta.

YouTube banner respeta el safe area central; nada crítico queda fuera.

X banner considera el avatar superpuesto y no deja texto tapado.

Overlay vertical no invade zonas de UI nativa.

Avatar se lee correctamente en prueba circular y a tamaño pequeño.

Highlights mantienen misma escala, mismo grosor y misma lógica de icono.

Geopolitik Drop y Bass & Borders se sienten parte de la misma familia visual.